PHIẾU TRẢ LỜI

AGILE SCRUM PRACTITIONER

KIỂM TRA KẾT THÚC MÔN AG202

[Đề bài số 7]

| Họ và tên | Trần Huy Đạt | Mã sinh viên | B25DTCN228 |
| --- | --- | --- | --- |
| Lớp | CNTT4 | Mã đề | 07 |

Điền câu trả lời vào các ô trống. Không xoá hoặc đổi thứ tự các bảng. Lưu tệp theo cú pháp Agile-Scrum_[HoTenKhongDau]_De07.docx.

3.1. Xây dựng Product Backlog

| Epic | Feature | Mã | User Story (Là…, tôi muốn…, để…) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vận hành chuyển hàng | Tạo và phân công chuyến hàng | US-01 | Là một quản lý, tôi muốn được tạo và phân công chuyến hàng, để sắp xếp lịch trình |
| Chất lượng và kiểm soát vận hành | Cảnh báo khi chuyến hàng trễ giờ | US-02 | Là một quản lý, tôi muốn hệ thống cảnh báo khi có chuyến hàng trễ giờ, để có thể ghi nhận và xử lý |

3.2. Phân tích INVEST

| Tiêu chí chưa đạt | Lý do (gắn với US-X) |
| --- | --- |
| Small | US có quá nhiều chức năng khó có thể ước lượng được SP |
| Testable | Lợi ích không rõ ràng, “Tốt hơn” là như nào? Cần phải nêu rõ giá trị mà người dùng nhận được |

| Mã | User Story viết lại |
| --- | --- |
| US-X1 | Là nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống theo dõi nhiệt độ thùng hàng qua cảm biến, để có thể xử lý thùng hàng đúng cách |
| US-X2 | Là một nhân viên giao nhận, tôi muốn hệ thống tự động đánh giá điểm cho tôi, dể đánh giá đúng chất lượng |

3.3. Ưu tiên theo MoSCoW

| Mã | Nhóm MoSCoW | Lý do (gắn với MVP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Chức năng cốt lõi sát với MVP hệ thống để hệ thống có thể release được |
| US-02 | Should | Nên có để có thể giám sát các quy trình giao nhận |

3.4. Acceptance Criteria bằng Gherkin

| Kịch bản | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| (1) Thành công | Nhân viên đã đăng nhập, được phân công giao nhân chuyến hàng | Nhân viên vào xem chi tiết phiếu chuyến hàng hợp lệ trên ứng dụng | Hệ thống hiển thị các chuyến hàng mà nhân viên này được giao nhận |

| Kịch bản lỗi đã chọn | Then |
| --- | --- |
| (2a) Không thuộc quyền | Hệ thống thông báo nhân viên không có quyền xem phiếu chuyến hàng |

3.5. AC và DoD

| Phát biểu 1 | Phát biểu 2 | Phát biểu 3 | Phát biểu 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| AC | DoD | AC | DoD |

AC và DoD khác nhau thế nào về phạm vi áp dụng?

- DoD là yêu cầu chất lượng kĩ thuật bắt buộc phải đạt được, áp dụng chung - AC là yêu cầu chấp nhận cho chức năng đó

3.6. Ước lượng Story Point

| Mã | Story Point | Lý do |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Xử lý các logic CRUD và trường hợp trùng lịch, phân quyền |
| US-02 | 2 | Chỉ cần xử lý đơn giản 2 trạng thái trễ hoặc đúng giờ |

Planning Poker (thẻ 3, 8, 8, 8, 8, 8, 21): đội nên làm gì tiếp theo?

Người chọn thẻ 3 và 21 lần lượt trình bày quan điểm và lý do chọn. Mọi người ghi nhận và tiếp tục chọn lai lần lượt. Lặp lại cho đến khi cả nhóm đồng thuận ý kiến

3.7. Lập kế hoạch Sprint

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Velocity trung bình | 28 |
| Capacity Sprint 4 và số SP cam kết (trình bày phép tính) | Capacity của nhóm: 7 x 10 = 70 – 5 = 65 Số SP: 28 x 65 / 70 = 26 |
| Các story chọn (ghi mã) và tổng SP | B1, B2, B3, B5, B6 = 24 SP |
| Sprint Goal (1 câu) | Nhân viên đăng nhập, được thông báo và xem chi tiết phiếu hàng của mình |

3.8. Phân rã công việc – story B3

| Task cụ thể | Nhóm công việc | Ước lượng (giờ) |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng giao diện xem phiếu hàng | UI/UX | 2 |
| Xây dựng API, phân quyền, lập trình nghiệp vụ | Development | 6 |
| Kiểm thử các trường hợp phân quyền, trạng thái phiếu | Testing | 4 |
| Tổng giờ công |  | 12 |

3.9. Phân tích Burndown Chart

| Nội dung | Trả lời |
| --- | --- |
| Ngày 4: thực tế, lý tưởng, chênh lệch, kết luận | Đường lý tưởng là 17,4 nhưng thực tế nhóm chỉ có 26, chênh lệch 8.6 SP -> Nhóm Behind Schedule |
| Dấu hiệu bất thường và rủi ro | Ngày 8, nhóm đang còn 18SP thì chỉ sau 2 ngày đã hoàn thành công việc - Rủi ro: + Dồn ép task có thể khiến cho sản phẩm kém chất lượng + Nguy cơ không đạt Sprint Goal + Các US có thể chưa được kiểm thử kĩ càng, độ hoàn thiện không đảm bảo, |

3.10. Sprint Review

| Hoạt động a | Hoạt động b | Hoạt động c | Hoạt động d |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Stakeholders | Developers | Scrum Master |

PO xử lý đề nghị của Stakeholder thế nào?

PO ghi nhận và đánh giá, trao đổi cùng khách hàng. Thêm vào Product Backlog và xem xét mức độ ưu tiên, không cho vào Sprint sau ngay lập tức.